دليل الجاهزية للإنتاج (Go-Live)

منصة الأوائل لإدارة وتأهيل مراكز ذوي الإعاقة

خطوات التفعيل · متغيّرات البيئة الفعلية · أوامر التحقق

التاريخ: 15 يونيو 2026

# المحتويات

# ١. قبل البدء: ترتيب التفعيل الآمن

كل التكاملات الخارجية مبنيّة بنمط «mock-first»: تعمل بأمان دون اعتماد، ولا تتحوّل للوضع الحي إلا بضبط المتغيّرات. القاعدة الذهبية:

- فعّل المكانس القرائية (read-only sweepers) أولاً — لا تُعدّل بيانات.

- فعّل التكاملات الخارجية (دفع/صحتي/مدد) في وضع sandbox وتحقّق، قبل live.

- فعّل المكنسة الوحيدة المُعدِّلة للحالة (ENABLE_RESPITE_NOSHOW_SWEEPER) في النهاية.

ملاحظة: لا تفعّل أي شيء قبل حفظ فرع W1277 (شغّل COMMIT_W1277.ps1) لضمان نظافة الشجرة.

# ٢. بوّابة الدفع (الأعلى أثراً للمستخدم)

المزوّد الافتراضي للسعودية HyperPay (مع mada/Visa)، وبديل PayTabs. الاختيار عبر PAYMENT_GATEWAY_DEFAULT أو ?gateway=.

## متغيّرات البيئة — HyperPay

PAYMENT_GATEWAY_DEFAULT=hyperpay
HYPERPAY_BASE_URL=https://eu-test.oppwa.com   # test ثم prod
HYPERPAY_ACCESS_TOKEN=<من لوحة HyperPay>
HYPERPAY_ENTITY_ID=<entity عام>
HYPERPAY_ENTITY_MADA=<entity mada>
HYPERPAY_ENTITY_VISA=<entity Visa/Master>
HYPERPAY_WEBHOOK_SECRET=<سرّ توقيع الـ webhook>

## بديل — PayTabs

PAYMENT_GATEWAY_DEFAULT=paytabs
PAYTABS_PROFILE_ID=<profile>
PAYTABS_SERVER_KEY=<server key>

## التحقق

- نداء POST /api/payment-gateway/initiate ببيانات اختبار → استجابة فيها رابط/معرّف عملية.

- الواجهة: زر الدفع في بوابة الأهل يستدعي المسار الحي بدل رابط «demo» (تأكد من اختفاء #demo-payment-gateway).

- اربط webhook النجاح/الفشل على HYPERPAY_WEBHOOK_SECRET وتحقّق من تحديث حالة الفاتورة.

# ٣. صحتي / توكلنا (استيراد ملخّص صحي)

SEHHATY_MODE=live
SEHHATY_BASE_URL=<endpoint الـ sandbox>
SEHHATY_CLIENT_ID=<client id>
SEHHATY_CLIENT_SECRET=<client secret>
SEHHATY_CENTER_ID=<معرّف المركز>

- الاستيراد مشروط بموافقة (consent type: health_summary_import). تأكّد من تسجيل الموافقة قبل أي استدعاء.

- اختبر برقم هوية sandbox؛ الأكواد الراجعة محكومة (CONSENT_EXPIRED / NOT_FOUND / REVOKED ...).

# ٤. مدد WPS (رفع الرواتب)

MUDAD_MODE=live
ENABLE_MUDAD_CRON=true
MUDAD_BRANCH_IDS=b1,b2          # الفروع المشمولة
# + بيانات اعتماد مدد من البيئة الخاصة

- الكرون يرفع شهرياً (يوم 25، 02:30 بتوقيت الرياض). idempotency عبر sha256 يمنع التكرار.

- تحقّق من تطابق أسماء حقول نموذج PayrollRun مع ما يتوقّعه المنسّق قبل التفعيل الحي.

# ٥. هيئة رعاية ذوي الإعاقة (تقارير دورية)

DISABILITY_AUTHORITY_MODE=live
DISABILITY_AUTHORITY_BASE_URL=<endpoint>
DISABILITY_AUTHORITY_API_KEY=<key>
DISABILITY_AUTHORITY_CENTER_ID=<center>
ENABLE_DA_PERIODIC_CRON=true
DA_REPORTING_BRANCH_IDS=b1,b2

- التقرير الشهري يُرسَل يوم 5، 04:00 الرياض. استبدل بانية الحمولة الوهمية (placeholder) بالحمولة الإنتاجية قبل التفعيل.

# ٦. الذكاء الاصطناعي: RAG وتحليل النطق

## RAG (إجابات السياسات)

EMBEDDING_PROVIDER=cohere-embed-multilingual-v3   # أفضل للعربية
COHERE_API_KEY=<key>
# ثم تغذية السياسات:
npm run seed:rag-policies

- راقب GET /api/rag/metrics — ارتفاع health.rescueRate إشارة ضعف المُضمِّن.

## تحليل النطق

SPEECH_ANALYSIS_PROVIDER=openai-whisper-api
ENABLE_SPEECH_RETENTION_CRON=true

- يحتاج مسار رفع مشفّر (S3 + KMS) من الواجهة؛ الخلفية تستقبل البيانات الوصفية حالياً.

- استبدل مكنسة حذف S3 (log-only placeholder) بـ DeleteObjectCommand فعلي قبل التفعيل.

# ٧. المكانس الدورية (Sweepers)

آمنة قرائياً ويمكن تفعيلها مبكّراً. كل علم مستقل، توقيت الرياض. الوحيدة المُعدِّلة للحالة (آخراً):

| العلم (env) | الوظيفة | يُعدّل بيانات؟ |
| --- | --- | --- |
| ENABLE_FACILITY_CERT_SWEEPER | تنبيه شهادات المرافق المنتهية | لا |
| ENABLE_DEVICE_LOAN_SWEEPER | تنبيه إعارات الأجهزة المتأخرة | لا |
| ENABLE_CAPA_SWEEPER | تنبيه إجراءات CAPA المتأخرة | لا |
| ENABLE_SAFEGUARDING_SLA_SWEEPER | تنبيه تجاوز SLA حماية الطفل | لا |
| ENABLE_RISK_SWEEP_CRON | كنس سجلّ المخاطر | لا |
| ENABLE_RESPITE_NOSHOW_SWEEPER | تحويل حجوزات الراحة لـ no_show بعد 24س | نعم ⚠ |

# ٨. خطوات ما بعد الحفظ (بوّابات الدفع/الجودة)

بعد commit فرع W1277، شغّل البوّابات محلياً قبل الدفع:

cd backend
npm run check:routes-load
npm run check:phantom-writes
npm run check:route-shadowing
npm run check:sprint-paths
npm run test:sprint        # السويت الكامل (~13 دقيقة)

كلها يجب أن تكون خضراء. (تحقّقت من الأربع الأولى في هذه الجلسة؛ test:sprint يُترك للـ CI أو تشغيل محلي مطوّل.)

# ٩. قائمة التحقق النهائية

| البند | الحالة المطلوبة |
| --- | --- |
| حفظ فرع W1277 | تم (COMMIT_W1277.ps1) |
| بوّابة دفع واحدة حيّة + webhook | مُختبرة E2E |
| صحتي/مدد في sandbox | مُتحقّق منها |
| تفعيل أدوار/صلاحيات الموردين الجدد | مُزوّدة في موفّر الهوية |
| المكانس القرائية مفعّلة | ثم المُعدِّلة للحالة آخراً |
| test:sprint أخضر في CI | إلزامي قبل الإطلاق |
| نسخ احتياطي + DR runbook | مُراجَع |

أسماء المتغيّرات مستخرجة فعلياً من كود الخادم (services/ startup/) بتاريخ 15 يونيو 2026. ضع القيم الإنتاجية في مدير أسرار آمن لا في الكود.